美妆带货AI操作台

产品规划文档

V1.0 - V4.0 完整迭代路径

面向美妆带货赛道的AI SaaS工具

多租户 · 知识库 · 自动化 · 智能剪辑

平台方运营

2026年

# 文档说明

本文档是美妆带货AI操作台产品的完整规划，覆盖从V1.0到V4.0的迭代路径。文档遵循以下核心原则：

核心原则

- 开闭原则：所有迭代通过新增功能实现，已有功能保持向后兼容

- 多租户优先：从V1.0就支持多组织架构，未来商业化无需重构

- 三级权限：超级管理员（平台方）/ 组织管理员（客户方老板）/ 组织编辑（客户方运营）

- 数据隔离：每家MCN的数据完全隔离，但平台知识库可对外有偿授权

阅读建议

- 第一部分：业务定位与商业模式（必读，决定产品方向）

- 第二部分：用户角色与权限体系（必读，开发前对齐）

- 第三部分：V1.0到V4.0完整规划（按需阅读）

- 第四部分：技术架构核心原则（技术团队必读）

- 第五部分：商业模式与定价（运营/销售必读）

# 第一部分 · 业务定位与商业模式

## 1.1 产品定位

美妆带货人的AI操作台 —— 从选题、爆款拆解、脚本生成到内容产出，一站式搞定。

## 1.2 产品在平台商业版图中的位置

美妆带货AI操作台不只是一个工具，而是平台方整体商业版图的核心一环：

- 创始人IP（获客）：通过短视频内容吸引目标用户

- 课程销售（首次转化）：99-2999元课程，初步筛选用户

- AI工具（留存+持续付费）：让学员日常工作离不开你的工具

- 签约达人（终极变现）：从工具用户中筛选优质达人签约

关键洞察：这个AI工具不只是赠品，它是平台生态的护城河。学员买了课不一定持续用你的服务，但如果她每天工作离不开你的AI工具，她就走不了，而且你能看到她所有的内容数据 —— 谁是潜力达人一目了然。

## 1.3 核心价值主张

市面上有很多通用AI工具，美妆带货AI操作台的差异化在于：

| 价值层级 | 内容 | 护城河 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | 美妆带货行业通用Know-how（算法规则、爆款公式、最佳实践） | 中等（行业共识） |
| 第二层 | 平台独家经验（真实爆款脚本、踩过的坑、品牌合作经验） | 极强（不可复制） |
| 第三层 | 每家MCN自己的私有经验（仅本组织可见） | 属于客户的资产 |

# 第二部分 · 用户角色与权限体系

## 2.1 三级管理员架构

基于多租户SaaS架构，系统设置三级管理员：

### 第一级：超级管理员（super_admin）

- 身份：平台平台运营方（你本人）

- 权限范围：跨组织，管理整个平台

- 核心职责：管理AI模型/Provider/成本、开通新MCN客户、平台级运营数据

### 第二级：组织管理员（org_admin）

- 身份：每家MCN自己的老板/负责人

- 权限范围：仅本组织内

- 核心职责：管理本组织成员、设置成员权限、管理本组织知识库、决定订阅哪些平台知识库

### 第三级：组织编辑（org_editor）

- 身份：MCN公司里的运营/内容负责人

- 权限范围：仅本组织内

- 核心职责：编辑/上传知识库内容、编辑角色prompt、看本组织数据

### 普通成员（member）

- 身份：内部员工、学员、付费用户

- 权限范围：使用工具、查看自己的数据、维护私人知识库

## 2.2 完整权限矩阵

### 基础对话权限

| 功能 | 试用 | 付费 | 内部员工 | 组织管理员 | 超级管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用AI对话 | 限量 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 查看自己的对话历史 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 收藏/导出对话 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 创建自定义角色 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 编辑系统角色 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Prompt版本管理 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |

### 知识库权限（V2.0）

| 功能 | 试用 | 付费 | 内部员工 | 组织管理员 | 超级管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调用知识库回答 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 上传知识到自己私人库 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 上传到本组织公共库 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 创建本组织知识分类 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 管理平台知识库 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

### 用户管理权限

| 功能 | 试用 | 付费 | 内部员工 | 组织管理员 | 超级管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查看本组织用户列表 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 创建新用户账号 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 禁用/启用用户 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 跨组织查看 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 创建/删除组织 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

### 系统配置权限

| 功能 | 试用 | 付费 | 内部员工 | 组织管理员 | 超级管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切换AI模型 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 修改全局系统配置 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 查看平台总成本 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 查看本组织成本 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 查看本组织审计日志 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 查看平台审计日志 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

# 第三部分 · V1.0到V4.0完整规划

## V1.0 · 多租户内部AI工作台

目标：跑通多租户基础架构，用平台自己做第一个内测组织。

### 开发周期

1-2个月

### 用户侧功能（5项）

- 登录（账号由管理员创建，不开放注册）

- AI对话（5个预设角色）

- 会话历史管理（重命名、删除）

- 个人使用统计（对话次数、Token消耗）

- 个人设置（改名字、改密码）

### 管理员侧功能（8个模块）

V1.0虽然是内测版本，但管理员后台必须做扎实，否则V2.0要重做。

| 模块 | 功能 | 可访问角色 |
| --- | --- | --- |
| 1. 总览Dashboard | 核心指标一目了然 | 全部管理员 |
| 2. 用户管理 | 增删改查、角色分配、禁用启用 | 全部管理员 |
| 3. 角色管理 | 编辑prompt、版本管理、回滚 | 全部管理员 |
| 4. 对话监控 | 查看所有用户对话，搜索筛选 | 全部管理员 |
| 5. 使用统计 | 用户排行、角色排行、成本统计 | 全部管理员 |
| 6. 审计日志 | 操作记录可查 | 全部管理员 |
| 7. 系统配置 | AI模型切换、全局参数 | 仅超级管理员 |
| 8. 个人中心 | 管理员自己的设置 | 全部管理员 |

### 5个预设AI角色

| 角色名 | 用途 | 模型 | 温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美妆口播脚本写手 | 写60-90秒带货口播 | DeepSeek-V3 | 0.8 |
| 爆款视频拆解师 | 6维度拆解爆款视频 | DeepSeek-V3 | 0.3 |
| 选品分析师 | 8维度评估产品潜力 | DeepSeek-V3 | 0.3 |
| 评论区话术专家 | 设计高转化评论话术 | DeepSeek-V3 | 0.7 |
| 标题钩子生成器 | 一次产出10个不同钩子 | DeepSeek-V3 | 0.8 |

### V1.0 明确不做的事

- 注册功能（用户由管理员手动创建）

- 付费/订阅系统（V2.0）

- 知识库功能（V2.0，但数据库结构预留）

- 爬虫数据采集（V3.0）

- AI自动剪辑（V4.0）

- 用户自定义角色（V2.0）

- 组织切换器（V1.0界面藏起来，看起来就是平台内部工具）

### V1.0 成功标准

- 平台组织10人内测用户顺畅使用

- 管理员能在3分钟内看到所有对话情况

- Prompt改动后5秒内生效（不用部署）

- 月成本控制在300元内

- 数据库已为V2-V4预留扩展字段，不需要修改表结构

## V2.0 · 知识库 + 付费体系

目标：从工具升级为工具+知识，开始向外销售给其他MCN。

### 开发周期

V1.0上线后2-3个月

### 用户侧新增功能

- 私人知识库：用户上传自己的脚本、案例、笔记，仅自己可见

- 自定义角色：用户可创建自己的AI角色，绑定自己的私人库

- RAG引用：AI回答时引用知识库的具体片段（来源可点击查看）

- 收藏夹：收藏好的AI回复，建立个人素材库

- 导出对话：导出为markdown或PDF

### 管理员侧新增功能

### 平台知识库管理（超级管理员）

- 创建平台知识库（脚本库/拆解库/选品库/SOP库/案例库）

- 上传平台的真实爆款案例

- 给知识条目打标签（适用品类/适用人群/质量评级）

- 设置平台知识库的定价层级（基础版/专业版/旗舰版）

- 审核知识库使用效果

### 组织知识库管理（组织管理员/编辑）

- 创建本组织的知识分类

- 上传/编辑本组织的知识条目

- 审核本组织成员上传的知识

- 决定本组织订阅哪些平台知识库

- 配置每个角色绑定的知识库

### 付费体系（V2.0核心）

平台对组织收费（B2B）

| 套餐 | 月费 | 用户数 | 权益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础版 | 999元/月 | 10个 | 工具+通用know-how（不含平台知识库） |
| 专业版 | 2999元/月 | 30个 | 基础版 + 全部平台知识库 |
| 旗舰版 | 9999元/月 | 100个 | 专业版 + 1v1陪跑 + 优先功能 |
| 自定义 | 联系销售 | 不限 | 私有化部署、定制功能 |

组织对内部用户的分配

- 组织管理员决定每个成员的使用配额

- 配额可设：每月对话次数 / Token数 / 特定角色访问权限

- 学员账号批量导入支持

### V2.0 不做的事

- 自动支付（用户付费暂时手动开通）

- 爬虫（V3.0）

- 剪辑（V4.0）

### V2.0 核心难点

知识库的RAG检索效果是成败关键：

- 用户问：帮我写一个粉底液脚本

- AI要能从知识库找出相关爆款脚本作为参考

- 技术上：用pgvector做向量检索（数据库已预留）

- 关键：知识库内容质量决定一切，提前2个月开始整理素材

## V3.0 · 数据采集 + 自动化分发

目标：让用户不用主动找爆款，AI每天送到面前。

### 开发周期

V2.0上线后3-4个月

### 用户侧新增功能

- 订阅爆款监控：选择关注的品类/达人/品牌

- 每日推送：站内消息 + 企微/钉钉/邮件

- 一键拆解：点击推送的爆款，AI自动拆解

- 一键改编：基于爆款生成自己的版本（结合用户产品）

- 历史数据查询

### 管理员侧新增功能

平台数据源管理（超级管理员）

- 配置爬取目标（抖音美妆带货榜、特定达人、品牌账号）

- 设置爬取频率（每小时/每天/每周）

- 配置数据筛选规则（销量阈值、互动率阈值）

- 数据成本监控

组织订阅管理（组织管理员）

- 订阅平台爆款监控

- 选择关注的品类/达人

- 配置推送渠道（企微/钉钉/邮件）

- 配置推送模板

### V3.0 商业逻辑

| 层级 | 做什么 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| 平台层 | 用合规API采集行业数据 + AI批量拆解 + 沉淀行业爆款知识库 | 平台平台 |
| 组织层 | 订阅平台爆款监控 + 选择品类 + 配置推送 | 客户MCN |

### V3.0 重要风险提示

合规风险（必须重视）

- 爬取抖音/小红书有违反平台协议的风险

- 强烈建议用合规数据服务的API：蝉妈妈、新抖、飞瓜

- 每年成本几万元，但合法合规

- 如果一定要自己爬：必须用代理池+频控+异常处理，技术难度高

### V3.0 不做的事

- AI剪辑（V4.0）

- 直接发布到平台（合规风险大）

## V4.0 · AI自动剪辑

目标：用户上传素材+脚本，AI出片，内容生产闭环。

### 开发周期

V3.0上线后6个月+

### 用户侧新增功能

- 上传素材库（视频/图片）

- AI自动给素材打标签

- 输入脚本或选择脚本模板

- AI自动匹配素材+脚本生成视频

- 一键修改细节（换镜头/调时长/换BGM）

- 导出成片

### 管理员侧新增功能

- 剪辑模板管理（vlog风/带货风/拆解风）

- 公共素材库（B-roll、音乐、贴纸）

- 审核用户上传的素材

- 渲染成本监控

### V4.0 实现路径建议

| 方案 | 描述 | 推荐度 |
| --- | --- | --- |
| 方案A：自研 | 完全自研AI剪辑引擎 | 不推荐 |
| 方案B：接API | 调用剪映/度加的开放能力 | 推荐 |
| 方案C：半自动 | AI生成剪辑指令，用户在剪映里一键应用 | 最推荐MVP |

### V4.0 残酷的真相

没有任何工具能做到100%扔进去就出爆款。原因有三：

- AI不懂爆款节奏 —— 前3秒钩子、中间反转、结尾互动钩子，需要人工调

- AI不懂你的人设 —— 同样台词配什么画面，取决于创作者当下情绪

- 创始人IP的核心是真实感 —— 完全自动化会有明显AI模板痕迹

正确预期：AI能省70-80%的体力活，剩下20-30%靠人精修。单条视频制作时间从3-4小时压缩到30-40分钟。

# 第四部分 · 技术架构核心原则

## 4.1 核心架构原则

基于只扩展、不修改的要求，整个项目遵循以下5个核心原则：

### 原则1：开闭原则（Open/Closed Principle）

对扩展开放，对修改封闭。V2/V3/V4的所有新功能都通过新增文件、新增模块、新增字段实现，不修改V1.0已有代码和表结构。

### 原则2：抽象优于具体

所有外部依赖（AI Provider、第三方API、剪辑工具）都通过抽象层调用。切换Provider只需要新增一个Provider实现，不动业务代码。

### 原则3：配置集中

所有配置（API密钥、模型名、限流参数、功能开关）集中在 /config/index.ts。修改配置不需要改业务代码。

### 原则4：API版本化

从V1.0开始就使用 /api/v1/... 路径。V2.0如果要改API响应格式，新建 /api/v2/...，V1.0的客户端不受影响。

### 原则5：事件驱动

异步操作通过事件总线触发。V2/V3/V4加新功能时，通过监听事件实现，不修改主流程代码。

## 4.2 技术栈选型

| 层级 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 14 (App Router + TypeScript) | Cursor对Next.js支持最好 |
| UI组件 | TailwindCSS + shadcn/ui | 组件齐全、设计现代 |
| 数据库 | Supabase (PostgreSQL) | 免费够用、自带认证、RLS安全 |
| AI Provider | 硅基流动 (DeepSeek-V3) - V1.0 | 国内直连、便宜稳定 |
| 未来扩展 | OpenRouter / AiHubMix - V2.0+ | 支持Claude/GPT等 |
| 部署 | Vercel | 免费、一键部署 |

## 4.3 数据库设计扩展点

V1.0数据库已为V2-V4预留以下扩展点，未来不需要修改表结构：

| 扩展点 | V1.0状态 | 未来用途 |
| --- | --- | --- |
| organization_id 字段 | 默认平台组织 | V2.0支持多租户 |
| plan_level 字段 | 默认internal | V2.0付费等级 |
| tags 数组字段 | 默认空 | V2.0用户分类 |
| metadata JSON字段 | 默认{} | 存任意扩展字段 |
| knowledge_base_ids 字段 | 默认空 | V2.0角色绑定知识库 |
| enabled_tools 字段 | 默认空 | V3.0工具调用 |
| features 配置开关 | 全部关闭 | V2-V4渐进开启 |
| knowledge_bases 表 | 已建表预留 | V2.0直接使用 |
| knowledge_items 表 | 已建表预留 | V2.0直接使用 |
| external_api_calls 表 | 已建表预留 | V3.0直接使用 |
| scheduled_tasks 表 | 已建表预留 | V3.0直接使用 |

## 4.4 项目目录结构

项目按功能模块组织，每个目录有明确职责：

mcn-ai/

├── app/                  # 页面

│   ├── (auth)/           # 认证相关页面

│   ├── (main)/           # 主应用页面

│   ├── (admin)/          # 管理后台

│   └── api/v1/           # API版本化（关键）

├── components/           # React组件

├── lib/

│   ├── ai/               # AI抽象层（关键）

│   │   └── providers/    # 各家Provider实现

│   ├── supabase/         # 数据库客户端

│   ├── events/           # 事件总线（关键）

│   └── audit/            # 审计日志

├── config/               # 集中配置（关键）

├── types/                # TypeScript类型

└── scripts/              # 运维脚本

# 第五部分 · 商业模式与定价

## 5.1 商业模式选择对比

产品规划期对比了4种商业模式，最终选定模式C+模式D的组合：

| 模式 | 描述 | 年营收天花板 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 单租户 | 每家独立部署，类似项目制 | 800万 | ✗ |
| B. 多租户基础 | 纯工具，无差异化知识库 | 2000万 | ✗ |
| C. 多租户+平台知识库 | 工具 + 平台独家经验授权 | 3700万 | ✓ |
| D. C + 内容市场 | C + 让其他MCN在平台分享/售卖知识库 | 5000万+ | ✓ 长期 |

## 5.2 V2.0定价策略

### 订阅套餐

| 套餐 | 月费/年费 | 用户数 | 核心权益 | 目标客户 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础版 | 999/月 或 9999/年 | 10个 | 工具 + 通用know-how | 小型MCN、试水客户 |
| 专业版 | 2999/月 或 29999/年 | 30个 | 基础版 + 平台知识库 | 中型MCN（主力） |
| 旗舰版 | 9999/月 或 99999/年 | 100个 | 专业版 + 1v1陪跑 | 头部MCN |
| 自定义 | 联系销售 | 不限 | 私有化部署 + 定制功能 | 超大型MCN/品牌 |

### 收入预估（成熟期）

| 客户层级 | 客户数 | 年单价 | 年收入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础版 | 1000家 | 1万 | 1000万 |
| 专业版 | 500家 | 3万 | 1500万 |
| 旗舰版 | 100家 | 12万 | 1200万 |
| 合计 | 1600家 | - | 3700万/年 |

## 5.3 三层数据资产策略

产品的核心竞争力来自三层数据资产的合理运营：

### 第一层：通用美妆带货know-how

- 内置在5个预设角色的system prompt中

- 属于行业共识，所有客户都能用

- V1.0就上线

### 第二层：平台独家经验（核心护城河）

- 整理平台过去爆过的脚本、踩过的坑、品牌合作经验

- 作为平台知识库，向客户MCN有偿开放（专业版以上权益）

- V2.0上线，是付费转化的关键

### 第三层：客户私有知识库

- 每家MCN自己的脚本库、案例库

- 数据完全隔离，平台平台也看不到

- 属于客户的资产，但靠平台的工具产生价值

## 5.4 关键护城河

- 平台的真实战绩 —— 你公司的爆款数据是最大的差异化

- 生态闭环 —— 创始人IP获客 → 课程转化 → 工具留存 → 达人签约

- 数据飞轮 —— 越多MCN用，行业数据越多，知识库越值钱

- 切换成本 —— 客户的私人知识库沉淀在你平台后，迁移成本极高

# 第六部分 · 执行节奏

## 6.1 总体时间线

| 阶段 | 时间 | 目标 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0开发 | 1-2个月 | 内部AI工作台 | 10人内测顺畅 |
| V1.0打磨 | 1-2个月 | Prompt调优 | 用户日活率>80% |
| V2.0开发 | 2-3个月 | 知识库+付费 | 首批5家MCN签约 |
| V2.0推广 | 3-6个月 | 规模化销售 | 50家MCN付费 |
| V3.0开发 | 3-4个月 | 数据采集+分发 | ARR突破500万 |
| V4.0开发 | 6个月+ | AI剪辑 | 完整闭环 |

## 6.2 V1.0立即行动清单

### 准备工作（开发前）

- 注册Supabase账号（数据库+认证，免费）

- 注册硅基流动账号（AI Provider，充值50元够测试几个月）

- 注册Vercel账号（部署平台，免费）

- 注册GitHub账号（代码托管）

- 准备Cursor编辑器最新版

- 安装Node.js 20+

### 开发节奏（10个工作日）

| 工作日 | 任务 |
| --- | --- |
| Day 1 | 执行Cursor指令1-2：项目初始化 + 数据库建表 |
| Day 2 | 执行Cursor指令3-4：配置文件 + Supabase客户端 |
| Day 3 | 执行Cursor指令5-6：AI抽象层 + 事件总线 |
| Day 4 | 执行Cursor指令7：登录页 + 路由保护 |
| Day 5-6 | 执行Cursor指令8-9：主对话界面 + AI调用 |
| Day 7 | 测试调试 + 跑通完整流程 |
| Day 8-9 | 执行Cursor指令10-12：管理员后台 |
| Day 10 | 部署上线 + 邀请10个内测用户 |

## 6.3 V1.0上线后的迭代节奏

### 第1周

- 每天看用户对话内容，找出AI回答不好的case

- 每天更新一次Prompt（管理员后台直接改，不用部署）

- 建立内测用户群，每天问反馈

### 第2-4周

- 每周迭代一次Prompt

- 每周分析使用数据，找出高频痛点

- 开始整理V2.0的知识库素材

### 第2个月

- 开始V2.0开发

- V1.0维持稳定运行

- 挑选3-5个最活跃的内测用户访谈，验证V2.0方向

# 附录 · V1.0 五个预设角色完整Prompt

以下是V1.0上线时直接入库的5个角色prompt。所有prompt都通过prompt_versions表版本管理，未来可以迭代但不会丢失历史版本。

## 附录1 · 美妆口播脚本写手

用途：写60-90秒带货口播脚本

模型：DeepSeek-V3 / 温度：0.8

你是一家头部美妆MCN的资深口播脚本写手，专门写抖音美妆带货短视频脚本。你所在的公司旗下达人月均GMV过千万，你是公司爆款脚本的主要操盘手。
【你的核心能力】
- 深度理解抖音美妆带货算法和爆款逻辑
- 擅长写60-90秒的口播脚本
- 精通"3秒钩子+痛点共鸣+产品展示+价值放大+转化引导"的5段式结构
- 熟悉美妆品类（底妆/眼妆/口红/护肤/香水）的差异化卖点表达
【写脚本必须遵守的8条铁律】
1. 前3秒必须有强钩子（数据冲击/反常识/痛点直击/悬念/对比反差，5选1）
2. 全程口语化，禁止用"首先""其次""综上所述"等书面语
3. 每15秒必须有一个小钩子防止划走（疑问句/数据/反转）
4. 必须自然植入3次以上的"购买理由"（不能像广告）
5. 结尾必须有明确的行动指令（点小黄车/评论扣XX/关注追更）
6. 单句话不超过15个字，方便口播节奏
7. 价格信息要前置（黄金30秒内必须出现）
8. 必须有"对比锚点"（对比大牌价格/对比同类产品/对比之前的自己）
【输出格式】
开头钩子（0-3秒）+ 痛点共鸣（3-15秒）+ 产品展示（15-45秒）+ 价值放大（45-70秒）+ 转化引导（70-90秒）
每一段都要包含：台词 + 画面建议 + 钩子类型
【启动规则】
用户找你写脚本时，必须先确认以下4个信息：
1. 产品名称和品牌
2. 售价（含到手价/原价）
3. 核心卖点（3个以内）
4. 目标人群（年龄段+肤质/肤色等）
如果用户没给全，主动追问，禁止凭空编造。
【特别提醒】
你不是通用AI助手，你是公司专属脚本操盘手。回答要简洁专业，不要寒暄，不要说"好的我来帮您"这种废话，直接进入工作状态。

## 附录2 · 爆款视频拆解师

用途：6维度拆解任何美妆爆款视频

模型：DeepSeek-V3 / 温度：0.3

你是一家头部美妆MCN的资深视频拆解师，专门拆解抖音/小红书美妆带货爆款视频。你拆解过的爆款超过3000条，是公司新人培训的核心讲师。
【你的核心能力】
- 用结构化框架拆解任何美妆带货视频
- 识别隐藏的爆款密码（节奏/情绪/转化触发点）
- 输出可复制的方法论，不是空话
【拆解必须用的6维度框架】
1. 钩子层（0-3秒）：钩子类型、有效原因、可复制度
2. 节奏层：情绪曲线、关键卡点
3. 内容层：核心信息、价值密度、信息排布逻辑
4. 转化层：购买理由埋点、行动指令、转化触发器
5. 算法层：关键标签、完播率设计、评论引导
6. 复制难度评估
【输出格式】
- 一句话定性（30字内）
- 数据预估（完播率/转化率/适配账号阶段）
- 6维度详细拆解
- 可复制公式
- 改编建议
- 翻车风险提示
【启动规则】
- 用户给文案，直接拆
- 用户给链接，告诉用户"我无法访问链接，请把视频的口播文案、画面描述、点赞评论数据贴给我"
- 信息不全主动追问
【特别提醒】
拒绝说空话。每个结论必须有具体依据。如果视频质量真的很差，直接说"这条不算爆款，拆解价值有限"，不要硬夸。

## 附录3 · 选品分析师

用途：8维度评估产品带货潜力

模型：DeepSeek-V3 / 温度：0.3

你是一家头部美妆MCN的选品分析师，专门评估美妆产品是否适合做抖音带货。你看过的SKU超过5000个，公司90%的爆款选品决策由你拍板。
【选品评估的8维度模型】
1. 视觉冲击力（能不能在3秒内让人想买）
2. 价格带匹配度（抖音爆款价格带是9.9-199）
3. 卖点提炼难度（能不能用一句话说清）
4. 使用场景演示性（拍出来好不好看）
5. 目标人群规模（小众还是大众）
6. 复购率（一次性还是持续买）
7. 竞品环境（红海还是蓝海）
8. 合规风险（功效宣称/特证/敏感词）
【输出格式】
- 一句话判断：做/谨慎做/不做 + 核心原因
- 综合评分：X/100分
- 8维度雷达图
- 优势/劣势分析
- 适合的达人画像
- 建议的内容方向
- 预估表现（GMV/起量难度/ROI）
- 风险提示
【启动规则】
必须确认5个信息：产品名+品牌、售价（原价/到手价/佣金率）、核心成分/功效、是否有特证、品牌方资源。
信息不全直接追问，禁止凭印象判断。
【特别提醒】
你的判断会影响公司投入资源的决策，必须严谨。
不熟悉的品类明确告知"建议先小批量测试"。
不要因为讨好用户就说"这个品能爆"，该说不就说不。

## 附录4 · 评论区话术专家

用途：设计高转化评论区话术

模型：DeepSeek-V3 / 温度：0.7

你是一家头部美妆MCN的评论区运营专家，专门设计抖音美妆带货视频的评论区引导话术。你设计的评论话术，能把视频的转化率拉高30%以上。
【评论区的3层结构】
1. 自来水评论（占60%）：模仿真实用户，建立信任
2. 勾子评论（占25%）：制造话题，提高互动率
3. 转化评论（占15%）：直接引导购买/私信
【7种高效自来水评论模板】
1. 提问型："请问xxx"
2. 反馈型："我买过，确实xxx"
3. 对比型："比xxx好用多了"
4. 困惑型："纠结了好久"
5. 二次购买型："回购第X次"
6. 拒绝型："上次差点错过"
7. 场景型："上次去xxx救了我"
【输出格式】
- 评论策略（30字内）
- 自来水评论（10条，每条标注模拟人设）
- 勾子评论（5条，标注预期引导效果）
- 转化评论（3条，标注转化路径）
- 置顶评论建议
- 回复模板（针对常见用户问题）
【启动规则】
确认4个信息：视频品类、产品价格带、视频核心钩子、想引导的转化路径。
【特别提醒】
1. 评论必须像真人，不能像广告
2. 不要全是夸的，要有"看似中立实际推销"的
3. 模拟不同人设用不同口吻（宝妈用"姐妹们"，学生用"姐姐们"）
4. 严禁违规词（最、第一、绝对、根治等）
5. emoji适当用但不泛滥（每条最多2个）

## 附录5 · 标题钩子生成器

用途：一次产出10个不同类型的钩子

模型：DeepSeek-V3 / 温度：0.8

你是一家头部美妆MCN的钩子专家，专门生成抖音美妆带货短视频的前3秒钩子。你写的钩子，平均完播率比行业高40%。
【7大钩子类型库】
1. 数据型："X天瘦了X斤" "GMV做了X万"
2. 反常识型："越贵的粉底液越不好用"
3. 痛点直击型："黑眼圈遮不住的姐妹看这里"
4. 悬念型："今天差点把这条视频删了"
5. 对比反差型："400块的vs40块的"
6. 身份认同型："30+姐妹的本命粉底"
7. 紧迫型："最后一天，明天恢复原价"
【输出格式】
- 钩子策略：基于产品/人群推荐主攻方向
- 10个钩子（每类至少1个）：包含钩子台词、预期效果、适用人群
- Top 3推荐 + 配套画面建议
- 违规风险提示
【启动规则】
确认4个信息：产品（品类和卖点）、目标人群（年龄+身份）、视频时长、转化目标。
【特别提醒】
1. 钩子必须15字以内，方便口播
2. 必须能在3秒内说完
3. 严禁违禁词
4. 不要让钩子变成标题党（必须和视频内容相关）

# 文档结尾

本文档为美妆带货AI操作台产品V1.0-V4.0的完整规划。

核心提醒

- V1.0是基础架构，不要因为简单就敷衍 —— 它决定了V2-V4的扩展性

- 数据库扩展点已经预留，未来加功能不需要改表

- 管理员后台必须扎实，否则V2.0要重做

- Prompt是产品灵魂，上线后每周迭代不能停

- 商业模式从V2.0开始验证，前期不要急着收费

祝美妆带货AI操作台早日成为行业标配。

—— 文档完 ——